

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **«СОСНОГОРСК»** |  | «СОСНОГОРСК» **МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ШУÖМ**

от « 22 » 11 2019 № 2276

г. Сосногорск

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

На основании постановления администрации муниципального района «Сосногорск» от 08 августа 2018 № 1281 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования муниципального района «Сосногорск» на 2019 год», Администрация муниципального района «Сосногорск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального района «Сосногорск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск».

Глава муниципального района «Сосногорск» -

руководитель администрации С.В. Дегтяренко

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального района «Сосногорск»

от « 22 » 11 2019 № 2276

(Приложение)

Муниципальная программа

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»

Дата составления проекта «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Исполнитель: руководитель отдела муниципального контроля управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», Шушарина Елена Александровна, телефон/адрес электронной почты: 8(82149) 5-02-82, munkontrol\_ujkhsosn@mail.ru

(должность, фамилия, имя отчество, номер телефона и электронный адрес)

Заместитель руководителя администрации –

начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации муниципального района «Сосногорск» Е.А. Мека

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск»**

|  |  |
| --- | --- |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Соисполнители Программы | 1. Администрация муниципального района «Сосногорск»;  2. Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»;  3. Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»;  4. Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»;  5. Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»;  6. МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»;  7. Администрация городского поселения «Нижний Одес»;  8. Администрация городского поселения «Войвож». |
| Подпрограммы Программы | Данная муниципальная программа не предусматривает наличие подпрограмм |
| Программно-целевые инструменты  Программы | - |
| Цель Программы | Создание экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск». |
| Задача Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального образования муниципального района «Сосногорск». |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Доля утвержденных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций в бюджетной сфере от общего количества организаций в бюджетной сфере, %.  2. Доля введенных в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений в общем количестве приборов учета бюджетных учреждений, подлежащих установке.  3. Сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов. |
| Этапы и сроки реализации  Программы | 2019-2021 годы |
| Объемы финансирования  Программы | Общий объем финансирования Программы на 2019 – 2021 годы составит 0,00 рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,00 рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  из них:  за счет средств федерального бюджета 0,00 рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,00 рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 0,00 рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,00 рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  за счет средств местных бюджетов 0,00 рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,00 рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей;  за счет средств иных источников (внебюджетные средства) 0,00 рублей, в том числе по годам:  2019 год – 0,00 рублей;  2020 год – 0,00 рублей;  2021 год – 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В течение срока реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:  1. Наличие утвержденных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций в бюджетной сфере в полном объеме;  2. Привести к значительной экономии потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений бюджетной сферы за счет внедрения современных средств учета тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения;  3. Сократить потребление топливно-энергетических ресурсов. |

1. Приоритеты, цели и задачи реализуемой муниципальной политики

в соответствующей сфере социально-экономического развития

Приоритеты развития муниципального образования муниципального района «Сосногорск» (далее – МР «Сосногорск») в сфере реализации муниципальной программы МР «Сосногорск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа) определяются Стратегией социально-экономического развития МР «Сосногорск» на период до 2020 года.

Стратегической целью МР «Сосногорск» на период до 2020 года является, в том числе, рациональное и эффективное использование совокупности запасов, ресурсов и резервов территории, находящихся в проявленном и в непроявленном виде.

Цель муниципальной политики в сфере реализации Программы – развитие на территории МР «Сосногорск» экономики, ориентированной на создание эффективной и сбалансированной энергетической инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие МР «Сосногорск» и экологически ответственное использование энергии и энергетических ресурсов на территории МР «Сосногорск».

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Программы являются:

- повышение энергоэффективности социальных и производственных объектов;

- рациональное и эффективное использование энергетических ресурсов на территории муниципального образования.

2. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

2.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы (далее - мероприятия);

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск»;

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определения оценки результативности муниципальной программы.

2.3. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв/ М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.4. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным составляет не менее 90%.

2.5. Степень реализации мероприятий муниципальной программы считается удовлетворительной в случае, если значение СРм составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы признается неудовлетворительной.

2.6. Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки результативности муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2.7. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпзi = ЗПпфi/ ЗПппi;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпзi = ЗПппi/ ЗПпфi,

где:

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПпфi - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПппi - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

2.8. Оценка результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ОР = ∑Ni=1 СДпзi / N

где,

ОР - оценка результативности муниципальной программы;

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

В случае если значение показателя «Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы» (СДпзi) больше 1, значение СДПзi принимается равным 1.

2.9. Результативность муниципальной программы считается высокой, если значение ОР = 1.

Результативность муниципальной программы признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 <= ОР < 1.

В остальных случаях результативность муниципальной программы признается низкой.

2.10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета городского поселения «Сосногорск» на реализацию муниципальной

программы по следующей формуле:

ЭР = ОР x Эис,

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы;

ОР - оценка результативности муниципальной программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета городского поселения «Сосногорск» на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приложение

к муниципальной программе

муниципального образования

муниципального района «Сосногорск»

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности»

Таблица № 1

Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы муниципального образования

муниципального района «Сосногорск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого индикатора  (показателя) | Ед.  измерения | Значения индикатора (показателя) | | | | |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | |
|  | Задача 1. Снижение объемов потребления топливно- энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | | | | | | |
| 1.1. | Доля утвержденных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций в бюджетной сфере от общего количества организаций в бюджетной сфере | % | - | 94 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля введенных в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений в общем количестве приборов учета бюджетных учреждений, подлежащих установке | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - горячей воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| - холодной воды | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

Перечень основных мероприятий

муниципальной программы муниципального образования

муниципального района «Сосногорск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок  начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое  описание) | Основные  направления реализации | Связь с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1. Снижение объемов потребления топливно- энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | | | | | | |
| 1.1. | Утверждение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация муниципального района «Сосногорск»;  Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»;  Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»;  Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»;  Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»;  МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»;  Администрация городского поселения «Нижний Одес»;  Администрация городского поселения «Войвож». | 2019 | 2021 | Отсутствие организаций в бюджетной сфере без утвержденных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Проведение мероприятий по разработке и утверждению программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций в бюджетной сфере | Увеличение доли утвержденных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций в бюджетной сфере от общего количества организаций в бюджетной сфере |
| 1.2. | Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов | Администрация муниципального района «Сосногорск»;  Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»;  Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»;  Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»;  Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»;  МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»;  Администрация городского поселения «Нижний Одес»;  Администрация городского поселения «Войвож». | 2019 | 2021 | Снижение затрат за потребление энергетических ресурсов на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | Проведение работ по приобретению приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений | Увеличение доли введенных в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений в общем количестве приборов учета бюджетных учреждений, подлежащих установке |
| 1.3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета, потребления муниципальных учреждений культуры энергетических ресурсов посредством обеспечения и дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Администрация муниципального района «Сосногорск»;  Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»;  Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»;  Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»;  Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»;  МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»;  Администрация городского поселения «Нижний Одес»;  Администрация городского поселения «Войвож». | 2019 | 2021 | Сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | Проведение работ по организации функционирования системы автоматизированного учета, потребления энергетических ресурсов посредством обеспечения и дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Сокращение удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов |

Таблица № 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования

муниципального района «Сосногорск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за счет средств муниципального бюджета муниципального образования (с учетом межбюджетных трансфертов) (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,   основного мероприятия | Ответственный   исполнитель,  соисполнители | Расходы (руб.), годы | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа** | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **Всего:** | **0** | **0** | **0** |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель 1: Администрация муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель 2: Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель 3: Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель 4: Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| Соисполнитель 5: Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель 6: МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»; | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель 7: Администрация городского поселения «Нижний Одес»; | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель 8: Администрация городского поселения «Войвож». | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.1. | Утверждение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | **Всего:** | **0** | **0** | **0** |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 0 | 0 | 0 |
| Администрация муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»; | 0 | 0 | 0 |
| Администрация городского поселения «Нижний Одес»; | 0 | 0 | 0 |
| Администрация городского поселения «Войвож». | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.2 | Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов | **Всего:** | **0** | **0** | **0** |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 0 | 0 | 0 |
| Администрация муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»; | 0 | 0 | 0 |
| Администрация городского поселения «Нижний Одес»; | 0 | 0 | 0 |
| Администрация городского поселения «Войвож». | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета, потребления муниципальных учреждений культуры энергетических ресурсов посредством обеспечения и дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | **Всего:** | **0** | **0** | **0** |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 0 | 0 | 0 |
| Администрация муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| Управление образования администрации муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| Отдел культуры администрации муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| Отдел физкультуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск»; | 0 | 0 | 0 |
| МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»; | 0 | 0 | 0 |
| Администрация городского поселения «Нижний Одес»; | 0 | 0 | 0 |
| Администрация городского поселения «Войвож». | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования муниципального района «Сосногорск», республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия. | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы. | | |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа** | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие  1.1. | Утверждение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие  1.2. | Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное  мероприятие  1.3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета, потребления муниципальных учреждений культуры энергетических ресурсов посредством обеспечения и дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | **Всего:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Муниципальный бюджет муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты городских поселений |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 5

[Сведения](consultantplus://offline/ref=D4393D5C8103497695118BFB647EDC0974CD899C56B5732AB1E6F2185A433183E11ADF0D6C37A5FB73B8J7N8L) о порядке сбора информации и методике расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной

программы муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование целевого индикатора и показателя (единица измерения, периодичность)** | **Источник информации** | **Расчет целевого индикатора и показателя** | **Ответственный исполнитель за сбор данных по целевому индикатору и показателю** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | |
| Задача 1: Снижение объемов потребления топливно- энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату энергоресурсов на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» | | | | |
| 1.1. | Утверждение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы | Показатель исчисляется количеством долей утвержденных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций в бюджетной сфере от общего количества организаций в бюджетной сфере | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 1.2. | Приобретение и установка приборов учета энергетических ресурсов | Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы | Показатель исчисляется долей введенных в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов бюджетных учреждений в общем количестве приборов учета бюджетных учреждений, подлежащих установке | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| 1.3. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в том числе мероприятия по организации функционирования системы автоматизированного учета, потребления муниципальных учреждений культуры энергетических ресурсов посредством обеспечения и дистанционного сбора, анализа и передачи в адрес ресурсоснабжающих организаций соответствующих данных | Информация Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск», размещенная на официальном сайте в разделе Муниципальная программа муниципального образования муниципального района «Сосногорск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», в годовом отчете о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы | Показатель исчисляется сокращением удельного веса потребления топливно-энергетических ресурсов к предыдущему отчетному периоду (году) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |