

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АДМИНИСТРАЦИЯ **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **«СОСНОГОРСК»** |  | «СОСНОГОРСК» **МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**ШУÖМ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 № \_\_\_\_

г. Сосногорск

Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального образования муниципального района «Сосногорск», Администрация муниципального района «Сосногорск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу городского поселения «Сосногорск» «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района «Сосногорск».

Руководитель администрации

муниципального района «Сосногорск» В.И. Шомесов

Согласовано:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель руководителя администрации – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |  | Т.В. Назаренко |
| Заместитель руководителя  администрации муниципального района  «Сосногорск» |  | Е.К. Чура |
| Руководитель юридического отдела администрации муниципального района «Сосногорск» |  | А.В. Стрыкова |
| Начальник финансового управления администрации муниципального района  «Сосногорск» |  | С.И. Кудрявцева |
| Руководитель отдела экономического развития и потребительского рынка  администрации муниципального района «Сосногорск» |  | С.В. Рубцова |
| Исполнитель:  Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |  | В.В. Гоголева |

Утверждена

Постановлением администрации

муниципального района «Сосногорск»

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 №\_\_\_\_\_\_

(Приложение)

Муниципальная программа

муниципального образования городского поселения «Сосногорск» «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы

Ответственный исполнитель: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»

Дата составления проекта «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Исполнитель: Заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»,

Гоголева Виктория Викторовна, (82149) 5-00-65, aukcion2010@bk.ru

(должность, фамилия, имя отчество, номер телефона и электронный адрес)

Заместитель руководителя администрации – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Т.В. Назаренко)

(органа власти - ответственного исполнителя)

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения «Сосногорск» «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |
| Соисполнители программы | Главный архитектор администрации муниципального района «Сосногорск»;  Отдел строительства, архитектуры и градостроительного кадастра администрации муниципального района «Сосногорск»;  Комитет по управлению имуществом администрации муниципального района «Сосногорск». |
| Участники программы | МКУ «Управление капитального строительства г. Сосногорска»;  Граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации. |
| Подпрограммы программы | - |
| Программно-целевые инструменты  Программы | - |
| Цель программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Сосногорск» |
| Задачи программы | 1. Обеспечение формирования единого облика городского поселения «Сосногорск»;  2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городского поселения «Сосногорск». |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Уровень благоустройства дворовых территорий (%, нарастающим итогом).  2. Уровень благоустройства общественных территорий  (%, нарастающим итогом).  3. Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и/или трудовым участием граждан, организаций, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий (%, в год). |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 – 2022 гг. |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования Программы на 2018 – 2022 годы составит 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 5 959 058,89 тыс. рублей;  2019 год - 0 тыс. рублей;  2020 год - 0 тыс. рублей;  2021 год - 0 тыс. рублей;  2022 год - 0 тыс. рублей,  из них:  за счет средств федерального бюджета 0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год - 0 тыс. рублей;  2019 год - 0 тыс. рублей;  2020 год - 0 тыс. рублей;  2021 год - 0 тыс. рублей;  2022 год - 0 тыс. рублей,  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 5 363 153,00 тыс. рублей;  2019 год - 0 тыс. рублей;  2020 год - 0 тыс. рублей;  2021 год - 0 тыс. рублей;  2022 год - 0 тыс. рублей,  за счет средств местных бюджетов 0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 595 905,89 тыс. рублей;  2019 год - 0 тыс. рублей;  2020 год - 0 тыс. рублей;  2021 год - 0 тыс. рублей;  2022 год - 0 тыс. рублей.  Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании муниципального бюджета городского поселения «Сосногорск» на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в муниципальный бюджет городского поселения «Сосногорск». |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит к концу 2022 года достичь следующих конечных результатов:  в течение срока реализации Программы комплекс мер должен повысить уровень комфорта проживания на территории Республики Коми, в том числе:  повысить уровень благоустройства дворовых территорий  до 40 % от общего количества дворовых территорий  многоквартирных домов, требующих по состоянию на 1  января 2018 года проведения работ по благоустройству;  повысить уровень благоустройства общественных территорий до 80 % от общего количества общественных территорий, требующих по состоянию на 1 января 2018 года проведения работ по благоустройству. |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании**

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышения уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

В городском поселении насчитывается более 500 многоквартирных домов.

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения) составляет 70 %.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1950 - 1980 годах прошлого столетия и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствует технологическим и эксплуатационным требованиям. Благоустройство территории городского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения.

Необходимость благоустройства территорий, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В существующем жилищном фонде на территории городского поселения объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации.

Кроме того, результаты обследований дворовых территории показали, что пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров. В большинстве дворов отсутствует необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни жителей городского поселения «Сосногорск».

Благоустройство дворовых территорий и общественных территорий городского поселения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территорий, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Настоящая Программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на повышение качества реализуемых проектов в сфере благоустройства и активное привлечение граждан и бизнеса к их разработке и непосредственной реализации.

**2. Приоритеты и цели реализуемой в городском поселении «Сосногорск» муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития.**

Основными приоритетами муниципальной политики городского поселения «Сосногорск» в области территориального развития городского поселения «Сосногорск» являются:

1. Обеспечение комплексного благоустройства территории городского поселения «Сосногорск», направленного на повышение уровня и качества жизни населения городского поселения «Сосногорск»;
2. Повышение уровня комфорта проживания на территории городского поселения «Сосногорск».

В соответствии с основными приоритетами, а также с учетом текущего состояния уровня благоустройства территории городского поселения «Сосногорск» была сформирована цель настоящей Программы – повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Сосногорск».

Достижение цели Программы требует решения следующих задач:

1. Обеспечение формирования единого облика городского поселения «Сосногорск»;

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городского поселения «Сосногорск».

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях представлены в приложении 1 к Программе (таблица 1).

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении 1 к Программе (таблица 2).

План реализации муниципальной программы представлен в приложении 1 к Программе (таблица 3).

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении 1 к Программе (таблица 4, 5).

**3. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий муниципального образования формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа, в которой предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

а) минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт и оборудование освещения дворовой территории;

- установка скамеек, урн для мусора.

(к минимальному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории);

б) дополнительного перечня работ:

- оборудование детских площадок и (или) спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовой территории (посадка зеленых насаждений, вертикальное озеленение, валка, обрезка деревьев и кустарников, корчевка и фрезерование пней);

- ремонт и обустройство тротуаров и пешеходных дорожек;

- оборудование дренажной системы внутридворовых проездов;

- иные виды работ по предложению собственников.

При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.

Перед началом работ по благоустройству дворовой территории разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект (дизайн-проект).

В реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству предусмотрено финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц, организаций.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах представлен в приложении 1 к Программе (таблица 6), формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству с учётом физического состояния дворовой территории определённой по результатам инвентаризации.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах определяется планом мероприятий муниципальной программы. Очерёдность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об участии в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Сосногорск» по проекту муниципальной программы муниципального образования городского поселения «Сосногорск» «Формирование комфортной городской среды», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Сосногорск» от 21.08.2017 г. № 1053.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территории общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Виды работ:

1) обеспечение освещения;

2) установка скамеек;

3) установка урн.

4) оборудование автомобильных парковок;

5) озеленение территорий;

6) обустройство площадок для отдыха;

7) обустройство контейнерных площадок;

8) обустройство ограждений;

11) обустройство пешеходных дорожек

12) иные виды работ.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень всех общественных территорий подлежащих благоустройству в 2018-2022 году представлен в приложении 1 к Программе (таблица 7), формируется исходя из физического состояния общественной территории определенной по результатам инвентаризации общественной территории.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, определяется планом мероприятий муниципальной программы. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории, расположенной на территории городского поселения «Сосногорск» по проекту муниципальной программы муниципального образования городского поселения «Сосногорск» «Формирование комфортной городской среды», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Сосногорск» от 21.08.2017 г. № 1052.

**4. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

4.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

4.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени реализации отдельных основных мероприятий муниципальной программы (далее - мероприятия);

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- эффективности использования средств бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск»;

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и определения оценки результативности муниципальной программы.

4.3. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв/ М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

4.4. Мероприятие считается выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 90% от запланированного;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (анализ контрольного события производится ответственным исполнителем муниципальной программы).В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), мероприятие считается выполненным в полном объеме, если среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей (индикаторов) к запланированным составляет не менее 90%.

4.5. Степень реализации мероприятий муниципальной программы считается удовлетворительной в случае, если значение СРм составляет не менее 0,9.

В остальных случаях степень реализации мероприятий муниципальной программы признается неудовлетворительной.

4.6. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат муниципальной программы оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз= Зф/ Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - кассовые расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию муниципальной программы.

4.7. Кассовые и плановые расходы на реализацию муниципальной программы учитываются с учетом межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета.

4.8. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск».

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на реализацию муниципальной программы рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов по следующей формуле:

Эис = СРм/ ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск»;

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы из всех источников.

4.9. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на реализацию муниципальной программы считается высокой, если значение Эис>= 1.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на реализацию муниципальной программы признается средней, если значение Эис находится в интервале 0,9 <= Эис< 1.

В остальных случаях эффективность использования средств бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на реализацию муниципальной программы признается низкой.

4.10. Оценка степени достижения целей и решения задач, определение оценки результативности муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

4.11. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДпзi = ЗПпфi/ ЗПппi;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДпзi = ЗПппi/ ЗПпфi,

где:

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПпфi - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПппi - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

4.12. Оценка результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ОР = ∑Ni=1 СДпзi / N

где,

ОР - оценка результативности муниципальной программы;

СДпзi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

В случае если значение показателя «Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы» (СДпзi) больше 1, значение СДПзi принимается равным 1.

4.13. Результативность муниципальной программы считается высокой, если значение ОР = 1.

Результативность муниципальной программы признается средней, если значение ОР находится в интервале 0,9 <= ОР < 1.

В остальных случаях результативность муниципальной программы признается низкой.

4.14. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки результативности муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования Славный на реализацию муниципальной

программы по следующей формуле:

ЭР = ОР x Эис,

где:

ЭР - эффективность реализации муниципальной программы;

ОР - оценка результативности муниципальной программы;

Эис - эффективность использования средств бюджета муниципального образования Славный на реализацию муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭР составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной

Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования

городского поселения «Сосногорск»

«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы

Таблица № 1

Сведения о

показателях (индикаторах) муниципальной программы

| №  п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа муниципального образования городского поселения «Сосногорск» «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы | | | | | | | |
| Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Сосногорск» | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение формирования единого облика городского поселения «Сосногорск» | | | | | | | |
|  | Уровень благоустройства дворовых территорий | На % к предыдущему отчетному периоду | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Уровень благоустройства общественных территорий | На % к предыдущему отчетному периоду | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 |
| Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству городского поселения «Сосногорск» | | | | | | | |
|  | Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и (или) трудовым участием граждан, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий | % | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | Уровень актуализации информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

и характеристики основных мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1: Обеспечение формирования единого облика городского поселения «Сосногорск» | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно адресному перечню многоквартирных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018 | 2022 | Повышение уровня благоустройства жилищного фонда, рост мотивации собственников МКД по вопросу бережного отношения к общему имуществу МКД и осознание ответственности за его содержание | Проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий. | Доля благоустроенных дворовых территорий, доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади) дворовых территорий |
| Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий  согласно адресному перечню территорий общего пользования | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018 | 2022 | Улучшение градостроительного облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий, в соответствии с нормативными требованиями, обеспечение содержания территории общего пользования в полном объеме | Проведение ремонта и обеспечение благоустройства общественных территорий. | Доля благоустроенных общественных территорий,  доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий |
| Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Сосногорск» | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1. Организация привлечения населения к участию в мероприятиях по благоустройству | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018 | 2022 | Увеличение привлеченного населения к участию в мероприятиях по благоустройству | Привлечение граждан к участию в мероприятиях по благоустройству | Доля проектов благоустройства территорий, реализованных с финансовым и (или) трудовым участием граждан, в общем количестве реализованных проектов благоустройства территорий |
| Основное мероприятие 2.2.  Обеспечение информирования граждан о реализации мероприятий по благоустройству | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | 2018 | 2022 | Актуализация информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) | Своевременное внесение информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) | Уровень актуализации информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) |

Таблица № 3

План реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата, год) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| Контрольное событие № 1 | Утверждение дизайн - проектов благоустройства наиболее посещаемой территории общего пользования включенной в  Муниципальную программу (с  включением текстового и  визуального  описания предполагаемого проекта) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Утверждение с учетом обсуждения  с представителями  заинтересованных лиц дизайн - проектов благоустройства  дворовых территорий, включенной  в муниципальную программу (с включением текстового и  визуального описания  предполагаемого проекта) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Заключение  муниципальных  контрактов на выполнение работ по благоустройству  дворовых  территорий и общественных  территорий, включенных в  муниципальную программу, в  соответствии с Федеральным  законом от 05.04. 2013г. №44 ФЗ  "О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных  и  муниципальных нужд" | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий, включенных в  муниципальную программу | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Внесение информации о ходе реализации муниципальной программы в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств

бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск» (руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Муниципальная программа | Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы | **всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» | Бюджет городского поселения «Сосногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно адресному перечню многоквартирных домов | **всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 1.2 | Благоустройство общественных территорий  согласно адресному перечню территорий общего пользования | **всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.1 | Организация привлечения населения к участию в мероприятиях по благоустройству | **всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное  мероприятие 2.2 | Обеспечение информирования граждан о реализации мероприятий по благоустройству | **всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 5

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского поселения «Сосногорск» (с учетом средств республиканского бюджета, федерального бюджета, внебюджетных и иных источников)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия. | Источник финансирования | Оценка расходов (руб.), годы | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы | **Всего:** | 5 959 058,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 5 363 153,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск» | 595 905,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно адресному перечню многоквартирных домов | **Всего:** | 4 292 392,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 3 863 153,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальный бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск» | 429 239,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 1.2 | Благоустройство общественных территорий  согласно адресному перечню территорий общего пользования | **Всего:** | 1 666 666,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 1 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальный бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск» | 166 666,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.1 | Организация привлечения населения к участию в мероприятиях по благоустройству | **Всего:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальный бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное  мероприятие 2.2 | Обеспечение информирования граждан о реализации мероприятий по благоустройству | **Всего:** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Муниципальный бюджет муниципального образования городского поселения «Сосногорск» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица № 6

Перечень

дворовых территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адресный перечень | Площадь дворовой территории | Доля финансового участия граждан, % | Перечень мероприятий |
| 1 | г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 58 | 2 410 кв. м. | 5 % | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда, установка малых архитектурных форм (скамья, урна);  из дополнительного: устройство детской площадки (отсыпка территории, установка детского игрового комплекса) |
| 2 | г. Сосногорск, ул. 40 лет Коми, д. 3 | 2 167 кв. м. | 5 % | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда, установка малых архитектурных форм (скамья, урна);  из дополнительного: устройство детской площадки (отсыпка территории, установка детского игрового комплекса) |
| 3 | г. Сосногорск, ул. 40 лет Коми, д. 5 | 1 736 кв. м. | 5 % | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда, установка малых архитектурных форм (скамья, урна);  из дополнительного: устройство детской площадки (отсыпка территории, установка детского игрового комплекса) |
| 4 | г. Сосногорск, ул. Пионерская, д. 15 | 2 237 кв. м. | 5 % | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда, установка малых архитектурных форм (скамья, урна);  из дополнительного: устройство детской площадки (отсыпка территории, установка детского игрового комплекса) |
| 5 | г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 11 | 2 300 кв. м. | 0 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда, установка малых архитектурных форм (скамья - 2шт.; урна - 1 шт.) |
| 6 | г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 42 | 2 103 кв. м. | 0 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда;  из дополнительного: озеленение, устройство детской площадки. |
| 7 | г. Сосногорск, ул. Лесная, д. 4 | 3 174 кв. м. | 0 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда; установка малых архитектурных форм (скамья, урна), установка доп. освещения;  из дополнительного: озеленение, устройство детской площадки. |
| 8 | г. Сосногорск, ул. Молодежная, д. 14 | 1 592 кв. м. | 0 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда; установка малых архитектурных форм (скамья, урна), установка доп. освещения;  из дополнительного: устройство ограждения дворовой территории; |
| 9 | г. Сосногорск, 5 микрорайон, д. 16 | 20 076 кв. м. | 0 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда. |
| 10 | г. Сосногорск, ул. Первомайская, д. 2 а | 1 607 кв.м. | 0 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда; установка малых архитектурных форм (скамья, урна), установка доп. освещения; |
| 11 | г. Сосногорск, 5 микрорайон, д. 40 | 6 540 кв. м. | 0 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда; установка малых архитектурных форм (скамья, урна), установка доп. освещения; |
| 12 | г. Сосногорск, ул. Советская, д. 36 | 3 145 кв. м. | 0 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда; установка малых архитектурных форм (скамья, урна), установка доп. освещения;  из дополнительного: устройство детской площадки. |
| 13 | г. Сосногорск, ул. Горького, д. 1 | 2 955 кв. м. | 0 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда; установка малых архитектурных форм (скамья, урна);  из дополнительного: устройство детской площадки. |
| 14 | г. Сосногорск, 5 микрорайон, д. 13 | 6 047 кв. м. | 0 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда. |
| 15 | г. Сосногорск, ул. Лесная, д. 4 Г | 3 787 кв. м. | 5 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда; установка малых архитектурных форм (скамья, урна);  из дополнительного: устройство автомобильной парковки. |
| 16 | г. Сосногорск, ул. Горького, д. 14 | 4 623 кв. м. | 0 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда. |
| 17 | г. Сосногорск, ул. Лесная, д. 2 б | 13 899 кв. м. | 0 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда, установка малых архитектурных форм (скамья, урна);  из дополнительного: устройство автомобильной парковки. |
| 18 | г. Сосногорск, ул. Гайдара, д. 9 | 2 892 кв. м. | 0 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда;  из дополнительного: озеленение, устройство детской площадки. |
| 19 | г. Сосногорск, ул. Советская, д. 32 | 5 162 кв. м. | 0 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда. |
| 20 | г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 24 | 2 120 кв. м. | 0 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда; установка малых архитектурных форм (скамья, урна);  из дополнительного: устройство автомобильной парковки. |
| 21 | г. Сосногорск, ул. Лесная, 4 б | 3 512 кв. м. | 0 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда; установка малых архитектурных форм (скамья, урна), установка доп. освещения;  из дополнительного: устройство автомобильной парковки. |
| 22 | г. Сосногорск, ул. Лесная, д. 7 а | 6 692 кв. м. | 5 | Из минимального перечня: Асфальтирование дворового проезда; установка малых архитектурных форм (скамья, урна);  из дополнительного: устройство автомобильной парковки. |

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Сосногорск» по проекту муниципальной программы муниципального образования городского поселения «Сосногорск» «Формирование комфортной городской среды», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Сосногорск» от 21.08.2017 г. № 1053.

Таблица № 7

Перечень

общественных территорий планируемых к благоустройству в рамках муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование общественной территории | Расположение общественной территории | Перечень мероприятий | Целевой показатель | |
| Ед. изм. | Количество |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, будет сформирован в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории, расположенной на территории городского поселения «Сосногорск» по проекту муниципальной программы муниципального образования городского поселения «Сосногорск» «Формирование комфортной городской среды», утвержденным постановлением Администрации муниципального района «Сосногорск» от 21.08.2017 г. № 1052.